Viikkoraportti 09 (20.2.2018 – 26.2.2018)

Ryhmä: Team Ahma

Ryhmän jäsenet: Matti Meikäläinen

Ville Vallaton

Jussi Juonio

Heikki Hela

Päivämäärä: 27.2.2018

# Tilanne

[Tässä kerrotaan lyhyesti projektin yleistilanne, mitä on saatu aikaan. Ei yksityiskohtia, jotka tulevat esille myöhemmissä luvuissa.]

Tietokanta on lisätty pääprojektiin. Pelinhallintanäytön kello toimii. Laukaisukartta tehty ja siihen pystyy merkitsemään laukaisukohdan.

# Ongelmat

[Tässä kerrotaan tarkastelujakson aikana esille tulleista ongelmista ja mitä niiden ratkaisemiseksi on tehty/tehdään.]

Projektin edistämiselle on ollut vaikea varata aikaa tuntien ulkopuolelta. Ajanpuutteen vuoksi joudumme siirtämään vaatimukset ID 3, 36, 42 & 45 myöhempään versioon.

# Tehty työmäärä

[Tässä kerrotaan tarkastelujakson aikana tehdyt henkilökohtaiset työmäärät ja arvioidaan valmiusaste]

Projekti on edennyt edellisviikosta hitaasti. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 65%.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. 17 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Anne | 7h | tietokannan toteutus |
| Pekka | 6h | tilastomoduulin koodaus, viikkopalaverimuistio |
| Valtteri | 4h | tilastoinnin syöttönäytön koodaus |

# Seuraavan viikon tehtävät

[Tässä kerrotaan seuraavalle viikolle (jaksolle) suunnitellut henkilökohtaiset tehtävät ja niiden arvioitu työmäärä]

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. 17 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Tehtävä |
| Anne | 2h | tietokannan toteutus |
| Pekka | 4h | raportin koodaus, viikkopalaverimuistio |
| Valtteri | 4h | asiakashallintanäytön koodaus |

# Toimintojen valmiusaste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Toiminnallisuuden kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1 | Pelaajien vienti kantaan | 75 |
| 2 | Rosterin valinta pelaajakannasta | 75 |
| 3 | Tilastojen tulostus tiedostoksi | N/A |
| 4 | Pelaajan aloitusten tilastointi | 50 |
| 5 | Pelaajan jääajan tilastointi | 50 |
| 6 | Pelaajan tehotilaston tilastointi | 50 |
| 7 | Pelaajan taklausten tilastointi | 50 |
| 8 | Pelaajan laukasten tilastointi | 50 |
| 9 | Pelaajan tehokkuusraportointi | 50 |
| 10 | Pelaajavertailu | 50 |